## Slide 1: User Story
Чувьюров Константин ИС - 32

## Slide 2
1) Как пользователь, я хочу регистрироваться в системе, чтобы иметь доступ к управлению задачами.
Story point: 3

## Slide 3
2) Как пользователь, я хочу входить в систему с логином и паролем, чтобы работать с отчетами об ошибках.
Story point: 2

## Slide 4
3) Как разработчик, я хочу создавать отчеты об ошибках, чтобы фиксировать найденные баги.
Story point: 5

## Slide 5
4) Как разработчик, я хочу просматривать список всех ошибок, чтобы анализировать состояние проекта.
Story point: 3

## Slide 6
5) Как разработчик, я хочу фильтровать ошибки по статусу (новая, в работе, исправлена, закрыта), чтобы удобно управлять задачами.
Story point: 5

## Slide 7
6) Как разработчик, я хочу назначать ошибки на конкретных сотрудников, чтобы улучшить распределение задач.
Story point: 8

## Slide 8
7) Как тестировщик, я хочу комментировать ошибки, чтобы уточнять детали проблемы.
Story point: 5

## Slide 9
8) Как разработчик, я хочу изменять статус ошибки, чтобы фиксировать прогресс работы.
Story point: 3

## Slide 10
9) Как тестировщик, я хочу загружать скриншоты и логи, чтобы подтверждать наличие ошибки.
Story point: 8

## Slide 11
10) Как менеджер проекта, я хочу получать отчеты о количестве ошибок в системе, чтобы анализировать качество разработки.
Story point: 13

## Slide 12
11) Как менеджер проекта, я хочу просматривать время, затраченное на исправление ошибок, чтобы оценивать эффективность команды.
Story point: 8

## Slide 13
12) Как пользователь, я хочу поиск по ключевым словам в отчетах, чтобы быстро находить нужную информацию.
Story point: 5

## Slide 14
13) Как администратор, я хочу управлять пользователями и их ролями, чтобы контролировать доступ к системе. Story point: 13

## Slide 15
14) Как администратор, я хочу настраивать уведомления о новых ошибках, чтобы быстро реагировать на проблемы.
Story point: 8

## Slide 16
15) Как разработчик, я хочу интегрировать систему с Git, чтобы автоматически отслеживать ошибки в коде.
Story point: 20

## Slide 17: Выбор на спринт
1) Регистрация в системе (3 Story Points)
2) Создание отчетов об ошибках (5 Story Points)
3) Фильтрация ошибок по статусу (5 Story Points)
4) Изменение статуса ошибки (3 Story Points)
5) Назначение ошибок на сотрудников (8 Story Points)

## Slide 18: Как появились Story Point
Объём работы – сколько действий нужно выполнить?
Сложность задачи – насколько сложно реализовать?
Риски и неопределённость – есть ли неизвестные факторы, которые могут повлиять на выполнение?